# Møteinnkalling/referat

| Tilstede: | Signe Berggren Ekern August Oksavik Matthew Hunt Bjørge Stavik Turid Elde Saleh Abdel-Afou Alaliyat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forfall: | - |  |  |  |
| Kopi til: | - |  |  |  |
| Leder av møte: | Signe Berggren Ekern |  | Referent | Matthew Hunt |
| Møtedato/tid: | Onsdag 15.03.2026 Kl: 10:30 | Møtested: | NTNU Ålesund – Ankeret B216 |  |

# Tema for møte

Statusoppdatering på prosjektet og vise frem hvor langt vi har kommet

## Agenda

- Introduksjon av møte

- Status på framgangen i prosjektet

- «Line glare» artefakt analyse

- Rapportgenerering modul

- Optimalisering av analyser

- Kommunikasjon mellom moduler(gRPC)

- Pipeline for bekreftelse av avvik

- Prosjektstyring av SKAVL

- Planer for de neste ukene

- Avslutning og mulighet for andre spørsmål

## Referat/Diskusjon

Introduksjon

- Vi har presentert agenda

Line glare

- Signe har presentert algoritmen for å avdekke algoritmen for å detektere striper på bilder. Vi har lagt fram at vi ønsker å redusere tidsbruk for analysene. Diskutert mulighet for parallellisering, men har lagt fram at Python ikke er veldig egnet til dette.

Report module

- August har presentert rapportgenereringsmodulen. Vi har avklart at det er ønskelig at prosjektsensitivitet er lagret på rapporten slik at de kan gjenskape prosjektparameter.

- De ønsker koordinater fra SOSI filen på rapporten

- De ønsker også kanskje at vi genererer en sosi fil med punkter slik at de kan åpne filen i andre programmer. Dette er derimot fullt mulig ikke blir en del av prosjektet pga. tidsbegrensning.

- Bør skrive i rapporten at kunde ønsket dette, samt at vi kan utvide programmet i ettertid for å få denne funksjonaliteten implementert.

Optimalisering av algoritmer

- Vist at det er redusert tid for noen analyser. Presentert at vi har gått mye fram og tilbake med testing for å prøve å redusere tiden så mye som mulig.

- De syntes det er greit at det tar tid å analysere bilder, og at vi hadde gjort en god jobb med å kutte det ned

Presentert frontend

- Ønsker å få ramme på faktisk bilde.

- Ønsker "toolbar" eller noe liknende for at de skal kunne velge om ramme er synlig eller ikke.

Presentert videre plan

- Presentert at vi blir å fokusere på å ordne opp i uferdige ting samt å sy sammen siste features.

- Blir ikke å legge til mange nye features. Blir å fokusere mye på rapportskriving framover.

Avklaringer

- Presentert at maskinlæring ikke gir mening i dette prosjektet, med mindre man har avviksbilder man kan trene på, ettersom Norges natur er veldig varierende. Dersom man tar vare på avviksbildene, kan man potensielt trene opp en modell for å detektere avvik.

- Har presentert at framtidig utbedring bør kanskje inneholde høydedata for å ortografiske datasettene slik at man kan korrekt bruke vannpolygonene.

- Man kan også bruke denne ortograferte dataen for å regne ut skygger osv. som kan avdekke om et bilde bør ha skygger eller ikke basert på tidspunkt osv.